
2025年-2026年度本溪满族自治县县城冬季

除运雪工作实施方案
为做好我县今冬明春城市除运雪工作，加快我县文明城市建设，给全县人民营造一个交通顺畅和整洁有序的城乡环境，结合我县除运雪工作实际情况，制定本实施方案。
 一、指导思想
按照科学和环保除雪的要求，分级管理、区域负责、全民参与、力求实效、不断完善除运雪工作机制，提高除运雪质量，达到“以雪为令，雪停路通，限时路净，环保除雪”的工作目标，为城市交通顺畅和市民出行安全履职尽责。

二、职责分工

冬季除运雪工作由县政府统一领导，各单位和各部门具体组织实施。

（一）县城除运雪指挥部统一指挥县城冬季除运雪工作。

（二）住建局负责组织和协调县城冬季除运雪工作，划分县城冬季除运雪责任段、除运雪质量监督与管理工作。

（三）政府督查室负责牵头相关部门督促、检查机关、企事业单位分担区除雪工作。
（四）县城乡建设综合服务中心负责主次道路除运雪工作。

（五）气象局负责向县除运雪指挥部办公室定时提供气象预报，及时提供短期气象动态分析。

（六）公安交警部门负责疏导和调流工作，应指挥部的要求出动前导警车配合除雪，对重点区域进行分时封闭管理，清理除雪过程中的占道车辆，占道车主应主动配合。

（七）市场监督管理局负责配合城管部门，督促个体工商户、商业网点主动及时完成除雪任务。

（八）融媒体中心负责对冬季除运雪工作全程进行跟踪报道和舆论监督。

（九）县直各单位、驻县各部门按照划分的责任区范围进行除雪工作，没有划分责任区的单位负责各自单位门前及人行道的除雪工作。如有特殊天气，另行安排除运雪任务。

（十）单位门前公共场所及人行道除雪工作，由沿街对应的部门、企事业单位、经营户或个人负责。

（十一）观音阁街道办事处负责对辖区内未纳入物业管理区域部分，安排村、社区、居委会组织居民除运雪。
（十二）县物业办负责督促和组织物业公司对所辖物业小区除运雪工作。

（十三）临街门市已售出，但处于停业状态以及其它未明确的区域，由综合执法队进行确认后，交由城建中心负责除运雪任务；临街门市未出售的，以及建筑和拆迁工地周围对应人行道的除运雪工作由开发、建设单位负责。在规定除运雪期间，建筑工地和拆迁地段无人员施工的，由城建中心向建设、开发单位收取代清除费，组织有偿除雪。

（十四）本溪百隆环境工程有限公司负责城中村道路除运雪。
（十五）具体责任分担区见附表、附图。
三、工作要求

（一）主干路、广场、商业街、市场、车站和繁华区段等重点部位，除运雪单位应在雪停后２４小时内除净，７２小时内将积雪运到指定排放地点。其它路面和街巷的积雪（包括居民倾倒的积雪），应在雪停后４８小时内除净。

（二）县城除雪严禁使用融雪剂。

（三）各除运雪责任单位要及时将积雪清运到指定排放场所，严禁随意乱倾乱倒积雪。

（四）遇节假日降雪的，各责任单位应以雪为令组织完成责任区内的除运雪任务。

（五）每场雪过后，县政府督查室牵头组织对除运雪工作进行检查，对未在规定时限内完成除运雪任务或除运雪质量达不到规定标准的单位和个人，将予以通报批评或媒体曝光。

（六）新闻媒体要及时宣传清除积雪的有关内容和要求；各部门要采取有效措施，广泛发动群众，切实做好沿街各责任单位的思想工作。

四、除运雪标准

（一）城建中心专业队伍要做到以雪为令、边下边除，在雪停后24小时内除净，除运雪率要达到100%。同时做到边除边运，在72小时内将积雪全部运出，其中重要道路的积雪要在24小时内运完。

（二）其它街路的除雪工作，在白天降雪时，要做到以雪为令，雪停即除；夜间降雪时，要于次日早8时开始除雪，在雪停后24小时除净，除雪率要达到90%以上。

（三）除运雪责任单位要保证除运雪质量，做到无空段、漏段，主次街路和所有桥梁要达到见路面、见道线、见沿石的标准；其余街路要达到方便行人行走和车辆通行的要求，人行道做到露路面、见道线、无残片。

（四）禁止向冰雪路面抛撒沙土、灰渣，禁止将积雪堆压在树木和绿篱上，禁止往雪堆上倒垃圾、污物、污水，严禁在除雪过程中损坏绿化带、树木和沿石、灯具等市政设施。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各责任单位部门要按照县除运雪指挥部统一部署，将除运雪工作纳入重要议事日程，加强领导，周密部署，精心安排。层层落实责任，签订除雪工作责任状，重点落实好所辖县城内背街小巷和城中村道路的除运雪工作。降雪期间，各单位主要负责人要亲自组织、靠前指挥，亲自督查除运雪工作情况，保证本辖区除运雪任务按时完成。

（二）做好应急准备。城建局要做好除运雪机械维修保养工作，确保除运雪机械良好率达到100%，同时做好除运雪物资的采购和储备工作，随时投入使用。遇有特大降雪或暴雪，运雪工作由除运雪指挥部统一组织和安排各机关、企事业单位共同承担运雪任务。

（三）建立监督机制。设督促检查考核小组，由督察室、住建局牵头，负责监督检查和考核工作。对除运雪工作达标的单位和个人，予以表扬；对除运雪质量不达标或延误除运雪时间的，要求限期整改；对仍不改正的，将根据《本溪满族自治县县城市容和环境卫生管理条例》予以处罚，并对单位给予通报批评。
六、组织领导

为进一步加强除运雪工作组织与领导，除运雪指挥部成员如下：
总 指 挥：分管城建副县长

副总指挥：住建局局长
督察室主任
交管大队大队长
成    员：观音阁街道办事处主任
气象局局长

住建局副局长

          财政局副局长
市场监督管理局副局长  

城建中心主任
              融媒体中心主任
指挥部办公室设在住建局，办公室主任由住建局局长兼任，主要负责全县冬季除运雪工作的日常组织工作。
县除运雪指挥部办公室联系电话：46821515
附件1：
政府广场除雪任务分配表

	序号
	责任部门
	任务区域
	备注

	1
	县委
	北金水桥
	

	2
	人大
	政府广场西五
	

	3
	县政府
	南牌坊西
	

	4
	政协
	政府广场西四
	

	5
	纪委、监察委、巡查办
	政府广场西一
	

	6
	县委办
	北金水桥
	

	7
	组织部、机要局、编办
	政府广场西二
	

	8
	宣传部、文联
	中金水桥
	

	9
	政法委
	南金水桥
	

	10
	发改局、发展改革服务中心
	政府广场西三
	

	11
	政府办
	南牌坊西
	

	12
	数据局
	南牌坊北
	

	13
	统战部、工商联
	南牌坊南
	

	14
	团县委、妇联、科协
	南牌坊东南
	

	15
	医保局
	南牌坊西南
	

	16
	融媒体中心
	南牌坊东北
	

	17
	观音阁街道办
	北牌坊北
	

	18
	公管办
	北牌坊西南
	

	19
	关工委、老科协、县委党史研究室
	北牌坊东北
	

	20
	工会
	北牌坊东南
	


附件2：
文体广场除雪任务分配表

	序号
	责任单位
	任务区域
	备注

	1
	水务局（含中心）
	门球场北
	

	2
	财政局
	门球场南
	

	3
	环保局
	篮球场西
	

	4
	司法局
	篮球场东
	

	5
	审计局
	网球场
	

	6
	卫健局
	南体育器材区
	

	7
	应急局（含中心）
	羽毛球场
	

	8
	住建局
	休闲广场
	

	9
	交通局
	轮滑场西一
	

	10
	工信局
	轮滑场西二
	

	11
	统计局
	轮滑场西三
	

	12
	农业农村局
	轮滑场西四
	

	13
	国调队
	儿童活动区西北
	

	14
	招商服务中心
	儿童活动区东北
	

	15
	城建中心
	儿童活动区南
	

	16
	基层党建中心
	北体育器材区
	

	17
	信访局
	北体育器材区
	


附件3：
城镇道路除雪任务分配表

	序号
	责任单位
	任务区域
	备注

	长江路

	1
	殡葬管理所
	殡仪馆路（长江路口至殡仪馆院内）
	

	2
	第三中学
	单位楼周边人行道
	

	3
	观音阁水产养殖场
	单位楼周边人行道
	

	4
	观音阁水库管理局
	单位楼周边人行道
	

	5
	征储中心
	单位楼周边人行道
	

	6
	小市火车站
	火车站广场
	

	7
	小市动检所
	单位楼周边人行道
	

	8
	退役军人服务中心
	单位楼周边人行道
	

	9
	中国人民保险
	单位楼周边人行道
	

	10
	中国邮政储蓄（含各支行、网点）
	单位楼周边人行道
	

	11
	中国联通
	单位楼周边人行道
	

	12
	中国工商银行（含各支行、网点）
	单位楼周边人行道
	

	13
	新华书店
	单位楼周边人行道
	

	14
	中国银行（含各支行、网点）
	单位楼周边人行道
	

	15
	财政事务服务中心
	单位楼周边人行道
	

	16
	人民法院
	单位楼周边人行道
	

	17
	林草局
	单位楼周边人行道
	

	18
	供销社
	单位楼周边人行道
	

	滨河东路（黄山街）

	1
	高级中学
	黄山街至体育场

黄山街至教学楼
	

	2
	二高中
	林场街与职高平分
	

	3
	职高
	林场街与二高中平分
	

	4
	看守所
	单位楼周边
	

	5
	气象局
	单位楼周边
	

	6
	第四中学
	单位楼周边人行道
	

	7
	消防大队
	单位楼周边人行道
	

	8
	东北抗联史实陈列馆
	抗联广场
	

	9
	交通养护站
	单位楼周边人行道
	

	育才街

	1
	客运站
	单位楼周边人行道
	

	2
	青少年活动中心
	单位楼周边人行道
	

	3
	教育局（含中心）
	单位楼周边人行道
	

	4
	中国人寿
	单位楼周边人行道
	

	5
	实验小学
	单位楼周边人行道
	

	6
	小市镇政府
	单位楼周边人行道
	

	7
	中国邮政
	单位楼周边人行道
	

	8
	中国人民银行
	单位楼周边人行道
	

	9
	国税局
	单位楼周边人行道
	

	10
	中国烟草
	单位楼周边人行道
	

	11
	中国建设银行（含各支行、网点）
	单位楼周边人行道
	

	12
	沈本农村商业银行
	单位楼周边人行道
	

	13
	路政管理局（含执法大队）
	单位楼周边人行道
	

	14
	自然资源局（含中心）
	单位楼周边人行道
	

	政府路（北至南）

	1
	县幼儿园
	单位楼周边人行道
	

	2
	中心小学
	单位楼周边人行道
	

	3
	公安局
	单位楼周边人行道
	

	4
	人力资源和社会保障局
	单位楼周边人行道
	

	5
	人力资源服务中心
	单位楼周边人行道
	

	6
	体育馆
	单位楼周边人行道
	

	7
	国家电网
	单位楼周边人行道
	

	8
	检察院
	单位楼周边人行道
	

	9
	地税局
	单位楼周边人行道
	

	10
	中国移动
	单位楼周边人行道
	

	11
	中国农业银行（含各支行、网点）
	单位楼周边人行道
	

	中兴街

	1
	工会
	单位楼周边人行道
	

	2
	融媒体中心
	单位楼周边人行道
	

	3
	市监局
	单位楼周边人行道
	

	4
	图书馆
	单位楼周边人行道
	

	5
	中国联通
	单位楼周边人行道
	

	6
	农业农村发展服务中心
	单位楼周边人行道
	

	园林巷

	1
	文旅局
	单位楼周边人行道
	

	2
	电力公司
	单位楼周边人行道
	

	3
	城建中心
	南侧人行道
	

	4
	残联
	单位楼周边
	

	滨河西路

	1
	中国农业发展银行
	单位楼周边人行道
	

	2
	人武部
	单位楼周边人行道
	

	3
	林业发展服务中心
	单位楼周边人行道
	

	香山南路

	1
	卫生健康发展服务中心
	单位楼周边人行道
	

	书苑巷

	1
	交通事业发展服务中心、交通执法大队
	单位楼周边人行道
	

	工商巷

	1
	社保局
	单位楼周边人行道
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